ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет социально-экономических и компьютерных наук
Образовательная программа бакалавриата «Разработка информационных систем 
для бизнеса» (покрупнее красное, шрифты на штампах разных могут быть разными)

| СОГЛАСОВАНО Руководитель проекта, кандидат педагогических наук, доцент, приглашенный преподаватель ___________ В.О.Кушев 16 June 2026 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Академический руководитель образовательной программы «Разработка информационных систем для бизнеса» __________________ В.В.Ланин 16 June 2026 г. |
| --- | --- | --- |

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взаим. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. | RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ |

Новая тема работы
Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
студент группы РИС25-1
 А.В. Шунайлов
16 June 2026 г.

Исполнитель:
студент группы РИС25-1
 А.А.Борейко
16 June 2026 г.

Пермь 2025

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взаим. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. | RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |

Новая тема работы

Техническое задание

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

Листов 15
Пермь 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3

1.1 Наименование программы	3

1.2 Краткая характеристика области применения программы	3

2 Основание для разработки	4

2.1 Основание для проведения разработки	4

2.2 Наименование и условное обозначение темы разработки	4

3 Назначение разработки	5

3.1 Функциональное назначение программы	5

3.2 Эксплуатационное назначение программы	5

4 Требования к программе	6

4.1 Требования к функциональным характеристикам	6

4.2 Требования к надёжности	6

4.3 Условия эксплуатации	7

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств	7

4.5 Требования к информационной и программной совместимости	7

4.6 Требования к маркировке и упаковке	7

4.7 Требования к транспортированию и хранению	7

5 Требования к программной документации	8

5.1 Состав программной документации	8

5.2 Специальные требования к программной документации	8

6 Технико-экономические показатели	9

7 Стадии и этапы разработки	10

8 Порядок контроля и приемки	12

8.1 Виды испытаний	12

8.2 Общие требования к приемке работы	12

9 Приложения	13

Приложение 1 Библиографический список	13

Приложение 2 Интерфейс программы	14

Введение

Наименование программы

Наименование – «Компьютерная игра «CarQuiz»».

Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для использования в качестве обучающей игры викторины для одного человека.

Данная программа должна исполнять основные функции:

- Предоставление пользователям возможности пройти короткое обучение;

- Система игрового меню и выбора уровня;

- Проигрывание анимаций движения, маневров и аварий машинки в зависимости от выбранного ответа;

- Составление индивидуальной для пользователя статистики ответов по различным темам;

- предоставление пользователям возможности добавить свои вопросы в общую базу.

Основание для разработки

Основание для проведения разработки

Основанием для проведения разработки информационной системы являются программа практики [1] и учебный план [2].

Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки – «Разработка компьютерной игры «CarQuiz»».

Назначение разработки

Функциональное назначение программы

Программа предназначена для создания расширения кругозора пользователей и закрепления нужных знаний. Игра-викторина подходит для этого очень хорошо, ведь пользователь может узнать интересные факты или быстро запомнить что-либо. Функциональное назначение заключается в возможности использования данной программы для обучения. С ее помощью можно учить определенные темы, если загрузить в нее нужные вопросы, или готовиться к экзаменам.

Эксплуатационное назначение программы

Программа предназначена для эксплуатации в качестве компьютерной игры, доступной для любого пользователя, скачавшего её. Эксплуатация программы может осуществляться любое количество времени. Программа не требует обязательного доступа к сети Интернет.

Требования к программе

Требования к функциональным характеристикам

Программа состоит только из клиентской части. Сервера для данной программы не предусмотрены

Клиентская часть должна быть реализована в виде адаптивного веб-приложения, запускаемого в браузере. Пользовательские интерфейсы должны быть разделены по ролям:

- кассир: интерфейс для быстрого проведения продаж и возвратов, поиска товаров;

- менеджер: интерфейс для управления остатками, просмотра отчетов по продажам, формирования заявок на перемещение товаров;

- администратор: интерфейс для полного управления системой: настройка справочников, управление пользователями, ценообразование, доступ ко всем отчетам.

Примерный интерфейс программы, обеспечивающий понятное, комфортное пользование, представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Требования к надёжности

Программа должна безотказно работать (не требовать перезагрузок или других технических работ).

В случае форсмажорных ситуаций, независящих от разработчика, дозволяется переустановка программы.

В случае отказа оборудования, программного обеспечения или других форсмажорных ситуаций, зависящих от разработчика, дозволяется обращение к разработчику.

Программа должна игнорировать неправильно введенные в нее данные (создание личной базы вопросов).

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации

Требований к климатическим условиям эксплуатации не предъявляется.

Требования к видам обслуживания

Обслуживание не требуется.

Требования к численности и квалификации персонала

Техническая поддержка производится разработчиком.

Краткое обучение представлено внутри программы.

Требования к составу и параметрам технических средств

Требование клиентской части

Устройство, на которое можно устанавливать сторонние программы. Доступ к интернету не требуется.

Требование серверной части

К серверной части требования не предъявляются, так как её нет.

Требования к информационной и программной совместимости

Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программы должны быть написаны на языке С# и выложены на сервис для хостинга IT проектов GitHub.

Требования к программным средствам, используемым программой

Любой компьютер.

Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется через сылку на скачивание на веб-сайте или просто через любой носитель информации (флешку).

Требования к транспортированию и хранению

Специальные требования к транспортировке не предъявляются

Требования к программной документации

Состав программной документации

Состав программной документации:

- «Компьютерная игра «CarQuiz».» Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [3];

- «Компьютерная игра «CarQuiz».». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [4];

- «Компьютерная игра «CarQuiz».». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [5];

- «Компьютерная игра «CarQuiz».». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [6];

- «Компьютерная игра «CarQuiz».». Текст программы. (ГОСТ 19.401-78) [7].

Специальные требования к программной документации

Документация и программа также сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx в архиве формата .zip или .rar.

За один день до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- техническая документация;

- программный проект;

- исполняемый файл;

- отзыв руководителя.

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Прикладной проект 2025-2026» в личном кабинете в информационной образовательной среде «LMS» («Learning Management System») НИУ ВШЭ.

Технико-экономические показатели

На момент начала разработки на рынке не было выявлено компьютерных игр, полностью аналогичных данной по интерфейсу и концепту.

Существующие решения либо являются простыми викторинами без каких-либо интерактивных сценок, либо, если такие сценки есть, то они отличаются от нашей (машинки, которая объезжает препятствия). Смысл распространения данной программы заключается в упрощении подготовки студентов и школьников к экзаменам, а также расширение кругозора у других пользователей за счет встроенной базы вопросов. Экономическое преимущество разработки заключается в создании простого и интересного метода обучения в виде игры, которое можно будет в дальнейшем внедрить в учебные заведения (нужно будет добавить серверную часть), а также добавить соревновательный режим для соревновательной интеллектуальной игры.

Стадии и этапы разработки

Разработка компьютерной игры «CarQuiz» выполняется в соответствии с календарным планом-графиком, представленным в таблице 1. План включает все необходимые стадии создания системы - от предпроектного обследования до пилотного внедрения и сдачи готового продукта. Для контроля хода работ установлены три контрольные точки с четкими сроками и содержанием работ.

Таблица 1 – стадии и этапы разработки информационной системы

| Стадия | Этап | Содержание работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1. Предпроектное обследование и проектирование | Изучение необходимых для разработки материалов, создание концепта. | Изучение материалов в сети Интернет по модулям языка С#. Придумывание идей и создание концепт‑артов. | 3 недели | аналитик, Дизайнер, Разработчик |
|  | Проектирование архитектуры системы | Разработка логической и физической модели информационной системы Проектирование модульной структуры ИС. | 4 недели | Архитектор, Разработчик |
| КТ1 | Утверждение технического проекта | Защита и согласование технического проекта, включающего модели данных и архитектуру системы. | Конец 7-й недели | Разработчик, Руководитель проекта, Заказчик |
| Стадия 2. Разработка ядра системы | Реализация главного меню игры | Разработка модулей, отвечающих за меню, разработка интерфейса. Интеграция с файловой системой компьютера. | 6 недель | Разработчик, Дизайнер Тестировщик |
| КТ2 | Демонстрация базового функционала | Представление работающего прототипа системы с реализованным главного меню и первым уровнем. | Конец 13-й недели | Разработчик, Руководитель проекта |
|  | Реализация игровых уровней и базы вопросов | Разработка игровых уровней и создание базы вопросов | 5 недель | Разработчик, Дизайнер, Тестировщик |
| Стадия 3. Разработка дополнительных модулей | Реализация возможности добавления собственных вопросов | Создание модуля добавления собственной базы вопросов | 4 недели | Разработчик, Тестировщик |
|  | Интеграция и отладка | Комплексная интеграция всех модулей системы. Настройка взаимодействия компонентов. | 3 недели | Разработчик, Тестировщик |
| КТ3 | Завершение разработки | Представление полностью интегрированной системы, готовой к приемочным испытаниям. | Конец 25-й недели | Разработчик, Руководитель проекта |
| Стадия 4. Тестирование и внедрение | Комплексное тестирование | Функциональное, нагрузочное и интеграционное тестирование системы. | 3 недели | Тестировщик, Разработчик |
|  | Подготовка документации | Оформление всей необходимой документации. | 2 недели | Технический писатель, Разработчик |
|  | Пилотное внедрение | Установка системы в тестовом режиме на один из компьютеров. | 3 недели | Внедрение, Разработчик |
| Стадия 5. Завершение работы | Защита работы комиссии | Презентация функционала системы, результатов пилотного внедрения и документации. | 1 день | Разработчик, Руководитель проекта |

Порядок контроля и приемки

Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения системой заложенных в нее функций в соответствии с пунктом 4.1 настоящего технического задания. Тестирование включает: функциональное тестирование клиентской части согласно требованиям пункта 4.1 и проверку требований к надежности согласно пункту 4.2. Испытания осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)» [6], который включает:

- Перечень проверяемых функций системы с ссылками на соответствующие пункты технического задания.

- Требования к программной документации согласно пункту 5.1.

- Методы и порядок проведения испытаний.

- Критерии успешного прохождения испытаний. Сроки проведения испытаний согласовываются с Заказчиком.

Общие требования к приемке работы

Приемка системы считается успешной при выполнении следующих условий: все функции системы работают в соответствии с требованиями пунктом 4.1, система соответствует требованиям к надежности согласно пункту 4.2, предоставлен полный комплект программной документации согласно пункту 5.1, программа и исходные коды соответствуют требованиям пунктов 4.5.1 и 4.5.2, все материалы проекта загружены в информационную образовательную среду в соответствии с пунктом 5.2. Приемка осуществляется комиссией после успешного прохождения всех видов испытаний и предоставления полного пакета документации.

Приложения

- Приложение 1
Библиографический список

- Павловская Т.А. C# Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. – СПб.: издательство Питер, 2012. – 432 с.: ил.

- Васильев А.Н. Программирование на C# для начинающих. Основные сведения / Алексей Васильев. – Москва: издательство Эксмо, 2018. – 592 с.

- ГОСТ 19.201-78 ЕСПД Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – Дата введения 01.01.80. – 4 с.

- ГОСТ 19.404-79 ЕСПД Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. – Дата введения 01.01.81. – 2 с.

- ГОСТ 19.505-79 ЕСПД Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. – Дата введения 01.01.80. – 2 с.

- ГОСТ 19.301-79 ЕСПД Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. – Дата введения 01.01.82. – 2 с.

- ГОСТ 19.401-78 ЕСПД Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. – Дата введения 01.01.80. – 2 с.

- Статьи из сборника материалов конференции Разработка стратегий развития территорий с высокой концентрацией научного, технологического и производственного потенциала. От кластера к наукограду / Москва 2016 г. / 120 с. / URL: https://issek.hse.ru/data/2016/11/09/1109672453/strategii_naukogradov_5july2016.pdf

- Приложение 2
Интерфейс программы

Рисунок 9.2 – Примерный интерфейс программы